附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司旗下窦圌山景区提供滑道改建项目中原滑道拆除服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山景区窦圌金顶亮化和高空惊险游乐设备改造工程一标段（窦圌山滑道改建项目）原滑道拆除服务最高限价为人民币90000元。（明细详见下表）

- 2、滑道改建项目采购明细表

| 窦圌山景区原滑道拆除服务明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 说明 |
| 1 | 滑道拆除 | 长614米 | 614 | m | 17 | 10438 |  |
| 2 | 人工转运 | 长614米*宽1.3米*厚0.03米*7.8 | 186.7788 | t | 200 | 37355.76 | 滑道-后山停车场 |
| 3 | 拆除钢筋混凝土桥板 | 长325.7米*宽2.5米*厚0.1米 | 81.425 | m³ | 140 | 11399.5 |  |
| 4 | 拆除混 凝土梁 | 长325.7米*宽0.3米*厚0.25米 | 24.4275 | m³ | 200 | 4885.5 |  |
| 5 | 拆除混 凝土柱 | 高2.4米*宽0.4米*厚0.3米*82根 | 23.616 | m³ | 200 | 4723.2 |  |
| 6 | 拆除混 凝栏杆 | 长325.7米*2侧 | 651.4 | m | 10 | 6514 |  |
| 7 | 建渣转运 | 立方129.46*2.5吨 | 323.65 | t | 50 | 16182.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 91498.46 |  |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、搬运费、建渣清理费、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及物料必须符合国家标准规范 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后15日内完成及验收 |