附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油市蜀龙湾旅游发展有限公司提供江油市2024年农村人居环境整治项目（一标段）水利部分施工图设计文件审查咨询服务。

- 采购项目标的内容：

- 1、最高限价：人民币123400元。

2、项目总投资：江油市2024年农村人居环境整治项目（一标段）水利部分计划总投资约4500万元。

3、项目概述：江油市2024年农村人居环境整治项目综合治理河长约5.54KM，新建堤防工程2931m，其中文胜河右岸堤防1371m、左岸堤防1435m，秦家沟左岸堤防125m；新建护岸工程739m，其中文胜河右岸护岸275m、转鱼沟右岸护岸210m、左岸护岸254m；文胜河左岸整治护脚工程470m。蒲家沟右岸挡墙加高75m、挡墙恢复40m、基础护脚25m。恢复重建石河堰（固床坝）2座；河道疏浚4段共计15180m2，新建水滑道1座，新建穿堤排涝涵管15处，设置中小河流雨量监测系统5套，沉降位移观测状20个，水位标尺16座等。

4、此次江油市2024年农村人居环境整治项目（一标段）水利部分施工图设计文件审查咨询服务费用计算方式：总投资×1.6‰÷0.7×1.2×下浮比例。

5、服务内容及范围

（1）服务内容：完成本项目工程建设项目所有施工图审查范围：①是否符合施工图编制深度规定；②是否符合工程建设强制性标准；③地基基础和主体结构的安全性；④设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字；⑤设计企业项目负责人资格是否符合要求；⑥是否符合水利等政府有关部门审批要求。；⑦法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

（2）服务要求：严格按照《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《水利工程质量管理规定》及国家、地方行政主管部门关于水利工程施工图设计文件审查的其他相关管理办法、法规和规章的要求开展审查工作。

（3）服务进度：按要求进度计划开展服务。

- 备注

- 1、报价需包含人员劳务费、差旅费、装订费、后续服务费、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油市蜀龙湾旅游发展有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市厚坝镇养马峡景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 严格按国家现行水利行业相关规范、规定和四川省相关规定标准执行 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |